Proyecto

VeciZervi

Integrantes:

- Maximiliano Hernandez

- Ivan Morales

- Diego Zamora

Asignatura: TPY1101 - Taller Aplicado de Programación

Docente: Fabián Alvarez Montenegro

Fecha: 24 de Marzo del 2026

Índice

Portada

- Antecedentes Personales

- Descripción Proyecto

- Contexto del Proyecto

- Metodología

- Descripción Técnica de la Solución

- Plan de Trabajo

- Evidencias

- Planificación Semestral

- Otros

| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 20.974.830-4 | 20.466.593-1 | 21.788.389-k |
| Nombres | Iván | Maximiliano | Diego |
| Apellidos | Morales | Hernández | Zamora |
| Roles | Product Owner ¦ QA/Testing/front end | Scrum Master ¦ DBA/ Analista Funcional/Lider | Developers ¦Back end/ Otros… |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Aplicación de servicios y trabajos simples. |
| --- | --- |
| Descripción | VeciZervi es una aplicación que conecta a personas que necesitan ayuda con trabajos simples con otras personas cercanas que pueden realizarlos. |
| Problemática detectada | Muchas personas necesitan ayuda con tareas simples, pero no saben dónde encontrar a alguien confiable cerca. |
| Solución esperada | Crear una aplicación donde los usuarios puedan publicar trabajos y otras personas puedan verlos y realizarlos. |
| Objetivos generales | Desarrollar una aplicación que conecte personas que necesitan ayuda con personas que buscan realizar trabajos simples. |
| Objetivos específicos | Permitir publicar trabajos simples. Mostrar trabajos disponibles cerca. Facilitar el contacto entre usuarios. |
| Alcance del proyecto | La aplicación permitirá publicar trabajos, ver tareas disponibles y contactar a la persona interesada en realizarlos. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

Antecedentes y motivación El proyecto nace de la idea de facilitar la conexión entre personas que necesitan ayuda con tareas simples y otras que están dispuestas a realizarlas. Muchas veces en los barrios hay personas que necesitan ayuda, pero no saben a quién recurrir. Público objetivo Personas que necesitan ayuda con tareas simples en su hogar y personas que buscan realizar pequeños trabajos para ganar dinero. Origen de la problemática Actualmente no existe una forma fácil y rápida de encontrar ayuda cercana para trabajos simples, lo que dificulta resolver estas necesidades. Descripción del problema a resolver El proyecto busca solucionar la dificultad de encontrar personas cercanas que puedan realizar trabajos simples, creando una aplicación donde los usuarios puedan publicar tareas y otros puedan aceptarlas fácilmente.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Para el desarrollo del proyecto se utilizará una metodología ágil, ya que permite organizar el trabajo en etapas pequeñas y mejorar el proyecto de forma continua. El equipo trabajará en diferentes fases como análisis, diseño, desarrollo y pruebas. En cada etapa se revisarán los avances para ir mejorando la aplicación VeciZervi y asegurar que funcione correctamente. Roles del equipo - Iván Morales – QA / Testing / Frontend: desarrollo de la interfaz y pruebas del sistema. - Maximiliano Hernández – DBA / Analista Funcional / Líder: análisis del proyecto, diseño de base de datos y coordinación del equipo. - Diego Zamora – Backend: desarrollo de la lógica del sistema y conexión con la base de datos.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar Se utilizará un servidor para almacenar la información de la aplicación y permitir que los usuarios accedan desde sus teléfonos móviles mediante internet. Arquitectura de software Se utilizará una arquitectura cliente-servidor, donde la aplicación móvil se conecta al servidor para enviar y recibir información. Lenguajes de programación - Kotlin - XML - JAVA Framework, dependencias o librerías Se utilizará React Native para el desarrollo de la aplicación móvil. Base de datos Se utilizará MySQL para almacenar la información de usuarios y trabajos publicados. Repositorio El proyecto se almacenará en un repositorio de GitHub para el control de versiones y trabajo en equipo. Otros La aplicación estará diseñada para funcionar en dispositivos Android con conexión a internet.

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Configuración inicial del proyecto | Crear repositorio en GitHub y proyecto en Android Studio | Android Studio, GitHub | 1 semana | Maximiliano (Analista Funcional/DBA) | Definir backlog inicial |
| 2.- | Diseño de interfaz | Elaborar mockups y programar pantallas principales en Android Studio | Figma, Android Studio | 1 semana | Iván (Frontend/QA) | Validar usabilidad con el equipo |
| 3.- | Modelo de datos | Diseñar diagrama MER y crear base de datos en MySQL | MySQL Workbench | 1 semana | Maximiliano (DBA) | Revisar integridad y relaciones |
| 4.- | Desarrollo backend inicial | Implementar API para publicar y listar trabajos | Android Studio (Kotlin/Java), MySQL | 2 semanas | Diego (Backend) | Probar conexión con la base de datos |
| 5.- | Integración frontend-backend | Conectar pantallas con API y mostrar trabajos disponibles | Android Studio, GitHub | 2 semanas | Iván y Diego | QA de integración |
| 6.- | Funcionalidad de contacto | Implementar opción de comunicación entre usuarios | Android Studio | 1 semana | Diego (Backend) | Validar flujo completo |
| 7.- | Pruebas funcionales | Ejecutar pruebas en emulador y dispositivos reales | Android Studio, dispositivos Android | 1 semana | Iván (QA) | Documentar resultados en informe |
| 8.- | Corrección y mejoras | Ajustar errores y optimizar rendimiento | Android Studio, GitHub | 1 semana | Todo el equipo | Retroalimentación de pruebas |
| 9.- | Documentación final | Elaborar manual de usuario y evidencias | Word/PDF | 1 semana | Maximiliano (Líder) | Entregar al docente |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planificación inicial | Documento con backlog, roles y cronograma de trabajo |  |
| 2 | Diagrama MER | Modelo entidad-relación de la base de datos MySQL |  |
| 3 | Mockups de interfaz | Pantallas principales diseñadas en Figma/Android Studio |  |
| 4 | Casos de uso | Documento con interacciones usuario-aplicación (publicar, ver, contactar) |  |
| 5 | Código fuente | Proyecto Android Studio con clases y actividades |  |
| 6 | Informe de pruebas | Resultados de QA en emulador y dispositivos reales |  |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| 1: Planificación Inicial | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2: Diagrama MER |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3: Mockups de interfaz |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4: Casos de uso |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5: Código fuente |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 6: Informe de pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Protocolo de Seguridad y Verificación de Usuarios: Dado que la problemática detectada es la falta de confianza al contratar ayuda cercana , se propone el diseño de un sistema de validación de perfiles (vía correo institucional o número telefónico) y un sistema de calificaciones entre vecinos para garantizar la seguridad dentro de la comunidad de VeciZervi. Uso de API de Google Maps: Para cumplir con el objetivo específico de mostrar trabajos disponibles cerca del usuario , el proyecto integrará la API de Google Maps para habilitar la geolocalización en tiempo real y la visualización de tareas en un mapa interactivo. Herramientas de Comunicación y Gestión Interna: Complementando la metodología ágil , el equipo utilizará Trello para la gestión del backlog de tareas y Discord como canal de comunicación principal para asegurar la coordinación diaria y el cumplimiento de los hitos semestrales. Propuesta de Escalabilidad: Aunque el alcance inicial se centra en funciones básicas de publicación y contacto , la arquitectura cliente-servidor está diseñada para permitir la futura implementación de un sistema de pagos integrados y filtros avanzados por categorías de "pololos".

crear épicas e historias de usuario ✔ con aceptación y priorizadas*

definir qué tipo de diagrama mer es y dejarlo como tercera forma normal ✔

Análisis del Caso y Visión del Proyecto ✔

Mapas Mentales y Mapas de Actores ✔

Impact Mapping ✔ y User Story Mapping

Stitch para mockups

Épicas

### 1. Épica: Gestión de Identidad y Seguridad

Objetivo: Garantizar que los vecinos sean personas reales y sus cuentas estén protegidas.

- EP1: Como usuario, quiero registrarme con mi RUT, nombres, apellidos y fecha de nacimiento para cumplir con el protocolo de verificación.
+1

- EP2: Como usuario, quiero definir una contraseña segura para proteger el acceso a mi cuenta personal.

- EP3: Como usuario, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a las funciones de la aplicación.

- EP4: Como administrador del sistema, quiero validar que los usuarios sean mayores de edad mediante su fecha de nacimiento para asegurar la legalidad de los trabajos.

### 2. Épica: Marketplace Trabajos Simples

Objetivo: Permitir la creación y visualización de ofertas laborales de corta duración.

- EP5: Como cliente, quiero publicar un trabajo indicando título, descripción, precio y categoría (ej: fletes, aseo) para encontrar ayuda.

- EP6: Como trabajador, quiero ver una lista de trabajos disponibles para identificar oportunidades de ingresos rápidos.

- EP7: Como cliente, quiero poder editar o eliminar mi publicación en caso de que las condiciones del trabajo cambien.

### 3. Épica: Geolocalización y Mapas (Google Maps API)

Objetivo: Facilitar el encuentro físico entre vecinos mediante coordenadas en tiempo real.

- EP8: Como usuario, quiero ver los trabajos en un mapa interactivo para elegir los que estén más cerca de mi ubicación actual.

- EP9: Como cliente, quiero que la app capture mi geolocalización automáticamente al publicar para que la dirección sea precisa.

- EP10: Como trabajador, quiero ver la distancia aproximada entre mi posición y el lugar del trabajo antes de postularme.

### 4. Épica: Comunicación y Contacto Directo (Chat)

Objetivo: Permitir que las partes coordinen detalles sin salir de la aplicación.

- EP11: Como postulante, quiero iniciar un chat con el dueño del trabajo para hacer preguntas técnicas antes de ser contratado.

- EP12: Como cliente, quiero recibir mensajes de interesados para evaluar quién es el mejor candidato para el "pololo".

- EP13: Como usuario, quiero recibir notificaciones en tiempo real cuando reciba un mensaje nuevo en el chat.

### 5. Épica: Sistema de Confianza y Cierre

Objetivo: Generar una comunidad segura basada en la reputación de los vecinos.

- EP14: Como cliente, quiero marcar un trabajo como "Asignado" para que otros vecinos sepan que ya no está disponible.

- EP15: Como cliente, quiero marcar un trabajo como "Finalizado" una vez que se haya realizado la tarea con éxito.

- EP16: Como usuario (cliente o trabajador), quiero calificar con estrellas y comentarios a la contraparte para alimentar el sistema de confianza vecinal.

## ---------------------------------------------------------------------------------

Este es un diagrama Entidad–Relación lógico porque ya muestra las entidades con sus atributos, tipos de datos y claves (PK y FK), además de las relaciones entre ellas con sus cardinalidades.

No es conceptual porque tiene bastante detalle técnico, ni físico porque aún no está en código SQL ni depende de un sistema específico.

## Normalización a Tercera Forma Normal (3FN)

Nuestro proyecto cumple con la 3FN porque:

- Primera Forma Normal (1FN):

  - Todos los atributos son atómicos (no hay listas ni campos repetidos).

  - Ejemplo: en Usuario cada atributo es único (nombre, correo, teléfono).

- Segunda Forma Normal (2FN):

  - No hay dependencias parciales: cada atributo depende de la clave primaria completa.

  - Ejemplo: en Postulación, el mensaje de presentación depende del ID de la postulación, no de otra parte de la clave.

- Tercera Forma Normal (3FN):

  - No hay dependencias transitivas: atributos no dependen de otros atributos que no sean la clave.

  - Ejemplo: el nombre de la categoría está en la tabla Categoría, no en Trabajo.

  - La calificación promedio está en Usuario, no en Reseña.

## ---------------------------------------------------------------------------------

📌 Análisis del caso
 Hay gente que necesita ayuda rápida para cosas del día a día, pero no sabe a quién acudir con confianza. Y, al mismo tiempo, hay vecinos que quieren ganar dinero extra con trabajos flexibles.

La idea: una app que conecte a vecinos para tareas cortas, con perfiles verificados, reseñas y horarios flexibles.

📌 Visión del proyecto
 Ser la app principal del barrio para encontrar y ofrecer ayuda de forma segura.

Valor:

- Clientes: ayuda rápida y confiable cerca de casa.

- Vecinos: ingresos flexibles según su tiempo.

- Comunidad: más confianza y colaboración.

Impacto:
 Más ingresos, menos tiempo buscando ayuda y barrios más unidos.

## Historias de Usuario (VeciZervi)

### 1. Verificación de trabajos realizados (Nicolás, 34 años)

Historia:

- Como vecino adulto con poca experiencia laboral, quiero mostrar trabajos verificados que ya hice en la app, para que otros confíen en mí y me contraten.

- Criterios de aceptación:

  - El sistema debe permitir registrar trabajos completados con validación interna.

  - Los trabajos verificados deben aparecer en el perfil del usuario.

  - Otros vecinos deben poder ver la experiencia laboral y trabajos previos.

- Prioridad: Alta le genera confianza y seguridad.

- Estimación: 8 puntos (complejidad media alta, requiere validación y diseño de perfil).

### 2. Filtro de distancia y pago inmediato (Esteban, 23 años)

Historia:

- Como estudiante universitario, quiero filtrar trabajos por distancia máxima y ver si tienen pago inmediato, para optimizar tiempo y costos.

- Criterios de aceptación:

  - El sistema debe permitir configurar un radio de distancia.

  - Los trabajos deben mostrar etiqueta de “pago inmediato” cuando corresponda.

- Prioridad: Alta esto impacta directamente en la decisión de postular.

- Estimación: 5 puntos (complejidad media, requiere geolocalización y etiquetas).

### 3. Reseñas con fotos de trabajos (Jorge, 52 años)

Historia:

- Como vecino mayor, quiero que los dueños suban reseñas con fotos del trabajo terminado, para que otros confíen en su servicio.

- Criterios de aceptación:

  - Los empleadores deben poder subir reseñas con texto y fotos.

  - Las reseñas deben quedar visibles en el perfil del trabajador.

- Prioridad: Media Alta aumenta credibilidad y reputación.

- Estimación: 8 puntos (complejidad media alta, requiere almacenamiento de imágenes y moderación).

### 4. Verificación de identidad y chat interno (Martina, 37 años)

Historia:

- Como mamá que hace trabajos cerca de casa, quiero que la app tenga verificación de identidad y un chat interno protegido, para sentirme segura.

- Criterios de aceptación:

  - El sistema debe validar la identidad con carnet u otro documento oficial.

  - El chat interno debe permitir comunicación sin compartir datos personales.

- Prioridad: Alta en el sentido de seguridad para protección del usuario.

- Estimación: 13 puntos (alta complejidad, requiere integración con servicios de verificación y mensajería segura).

### 5. Calendario de disponibilidad y herramientas (Ignacia, 24 años)

Historia:

- Como estudiante técnica, quiero mostrar mi disponibilidad por horas y listar mis herramientas, para que los vecinos sepan cuándo puedo ayudar y qué recursos tengo.

- Criterios de aceptación:

  - El usuario debe poder configurar el calendario para saber qué día tengo disponibilidad.

  - El perfil debe mostrar sección como de las herramientas que tengo.

- Prioridad: Alta, flexibilidad.

- Estimación: 13 puntos (alta complejidad, requiere calendario dinámico, perfil extendido).

Priorización:

Debe tener: verificación de los trabajos completados, filtro de distancia y pago inmediato, verificación de identidad y chat interno, calendario de disponibilidad y herramientas.

Recomendables: reseñas con fotos de los trabajos completados.

Opcionales: futuras integraciones con pagos electrónicos, seguros, etc.

No se incluirán: funciones externas no esenciales en la primera versión.

## Reglas de Negocio para VeciZervi

## 1. Verificación y seguridad

- Todo usuario que publique o postule debe tener identidad verificada (carnet u otro documento oficial).

- Los trabajos publicados deben pasar por un filtro de validación interna antes de ser visibles.

- El sistema debe permitir activar un botón de seguridad que comparta ubicación en tiempo real con un contacto de emergencia.

### 2. Publicación y contratación de trabajos

- Solo usuarios autenticados pueden publicar avisos o postular a trabajos.

- Cada aviso debe incluir: título, descripción, categoría, ubicación y condiciones de pago.

- Los trabajos con pago inmediato deben estar claramente etiquetados.

### 3. Distancia y disponibilidad

- El sistema debe permitir configurar un radio máximo de distancia para filtrar trabajos.

- Los usuarios deben poder definir un calendario de disponibilidad por horas, visible en su perfil.

### 4. Experiencia y reputación

- Los trabajos completados deben quedar registrados como “verificados” en el perfil del trabajador.

- Los empleadores pueden dejar reseñas con texto y fotos del trabajo realizado.

- Las reseñas deben ser moderadas para evitar contenido ofensivo o inapropiado.

### 5. Comunicación interna

- Toda interacción inicial debe hacerse mediante el chat interno protegido.

- Los datos personales (teléfono, correo) solo se comparten si ambas partes lo autorizan explícitamente.

### 6. Herramientas y capacidades

- Los usuarios pueden listar sus herramientas disponibles en el perfil (ej. taladro, escalera).

- El sistema debe mostrar esta información junto al perfil para aumentar la confianza.