ACTA DE ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

| Nombre del sistema: | VeciZervi — Aplicación Móvil |
| --- | --- |
| Tipo de producto: | Marketplace vecinal de servicios locales |
| Sprint evaluado: | Sprints 1 y 2 (ciclo completo) |
| Período de ejecución: | 02/06/2026 — 14/06/2026 |
| Repositorio: | github.com/MaxHern/MA_TPY1101_Seccion001D_Grupo03 |
| Backend (producción): | Render.com — Spring Boot + Java 21 |
| Base de datos (nube): | Aiven — MySQL |
| Frontend: | Android Studio — Jetpack Compose (nativo) |

2. EQUIPO DE DESARROLLO

| Integrante | Rol Principal | Responsabilidades clave |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Hernández | Scrum Master · DBA · QA Lead | Gestión ágil, modelado BD MySQL/Aiven, Plan de Pruebas, gestión de datos durante tests |
| Diego Zamora | Desarrollador Backend · Líder Técnico | API REST Spring Boot, seguridad BCrypt, integración Aiven, despliegue Render |
| Iván Morales | Product Owner · Frontend · QA | Backlog, desarrollo Jetpack Compose, pruebas funcionales E2E en dispositivo físico |

3. HISTORIAS DE USUARIO ENTREGADAS

Se valida el cumplimiento de las 14 Historias de Usuario comprometidas en los Sprints 1 y 2, abarcando los módulos de Identidad, Marketplace, Geolocalización, Chat, Notificaciones, Calificaciones y Badge de mensajes no leídos.

| # | Historia de Usuario | Épica | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU1 | Registrarse con RUT, nombres, apellidos y fecha de nacimiento | Gestión de Identidad | ✓ ENTREGADO |
| HU2 | Definir contraseña segura para proteger el acceso | Gestión de Identidad | ✓ ENTREGADO |
| HU3 | Iniciar sesión con correo y contraseña | Gestión de Identidad | ✓ ENTREGADO |
| HU5 | Publicar trabajo (título, descripción, precio, categoría) | Marketplace | ✓ ENTREGADO |
| HU6 | Ver lista de trabajos disponibles | Marketplace | ✓ ENTREGADO |
| HU8 | Ver trabajos en mapa según distancia (geolocalización) | Geolocalización | ✓ ENTREGADO |
| HU9 | Captura automática de geolocalización al publicar | Geolocalización | ✓ ENTREGADO |
| HU10 | Ver distancia aproximada antes de postular | Geolocalización | ✓ ENTREGADO |
| HU11 | Iniciar chat privado con el dueño del trabajo | Comunicación | ✓ ENTREGADO |
| HU12 | Recibir mensajes de postulantes al trabajo | Comunicación | ✓ ENTREGADO |
| HU13 | Notificaciones push nativas al recibir mensajes | Comunicación | ✓ ENTREGADO |
| HU14 | Marcar trabajo como "Asignado" | Sistema de Confianza | ✓ ENTREGADO |
| HU15 | Marcar trabajo como "Finalizado" | Sistema de Confianza | ✓ ENTREGADO |
| HU16 | Calificar con estrellas y comentarios a la contraparte | Sistema de Confianza | ✓ ENTREGADO |

4. RESUMEN DE RESULTADOS DE PRUEBAS (PLAN PLN-PRU-VECI-001)

| Módulo Evaluado | Casos | Resultado | Evidencia / Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticación y bloqueo de cuenta | 6 (01–06) | 100% Aprobado | BCrypt + bloqueo automático al 3er intento fallido verificados |
| Recuperación de contraseña | 4 (07–10) | 100% Aprobado | Token 6 dígitos en BD; respuesta genérica anti-enumeración |
| Geolocalización y cálculo de distancia | 6 (11–16) | 100% Aprobado | GPS denegado y coordenadas NULL manejados correctamente |
| Chat — sala y mensajería privada | 6 (17–22) | 100% Aprobado | Privacidad con @JsonIgnoreProperties validada con Postman |
| Bandeja de entrada (Inbox) | 4 (23–26) | 100% Aprobado | Empty state y ordenamiento por actividad reciente correctos |
| Notificaciones Push / Polling | 2 (27–28) | 100% Aprobado | Push nativo implementado; fallo en modo avión controlado |
| Badge de mensajes no leídos | 2 (29–30) | 100% Aprobado | Columna leído en BD; PUT al abrir chat actualiza estado |
| Sistema de calificaciones (HU16) | Módulo | Implementado | Calificación mutua cliente/trabajador con estrellas y comentarios |
| Rendimiento bajo carga (JMeter) | 4 (R01–R04) | Aprobado | Sin HTTP 503 ni deadlocks; cold-start de Render documentado |
| Seguridad OWASP Top 10 | 5 (S01–S05) | 100% Aprobado | JWT, BCrypt, anti-SQLi y @JsonIgnoreProperties validados |

5. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS

| ID | Requerimiento acordado | Evidencia de cumplimiento | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RQ-01 | Registro con RUT, nombres, apellidos y fecha de nacimiento | Casos 01–02; datos persistidos en PostgreSQL/Aiven | ✓ CUMPLIDO |
| RQ-02 | Autenticación segura con encriptación BCrypt | Casos 01–06; S05; hash BCrypt verificado con dump simulado de BD | ✓ CUMPLIDO |
| RQ-03 | Bloqueo de cuenta tras 3 intentos fallidos (15 min) | Casos 03–06; activado colateralmente también en prueba R02 | ✓ CUMPLIDO |
| RQ-04 | Recuperación de contraseña con código de 6 dígitos | Casos 07–10; token generado y validado en BD | ✓ CUMPLIDO |
| RQ-05 | Publicación de trabajo (título, descripción, precio, categoría) | HU5; flujo E2E validado en Samsung Galaxy A54 | ✓ CUMPLIDO |
| RQ-06 | Visualización de lista de trabajos disponibles | HU6; R04 con 100/100 exitosos bajo carga de 100 hilos | ✓ CUMPLIDO |
| RQ-07 | Geolocalización automática y cálculo de distancia | Casos 11–16; GPS denegado y coordenadas NULL manejados | ✓ CUMPLIDO |
| RQ-08 | Chat privado entre postulante y cliente | Casos 17–28; privacidad validada con Postman | ✓ CUMPLIDO |
| RQ-09 | Cambio de estado del trabajo: Asignado / Finalizado | HU14–HU15 entregadas y validadas E2E en dispositivo físico | ✓ CUMPLIDO |
| RQ-10 | Protección de rutas API sin sesión (JWT / HTTP 401) | S04; SecurityConfig y JwtFilter activos desde Sprint 1 | ✓ CUMPLIDO |
| RQ-11 | Badge de no leídos con columna leído persistida en BD | Casos 29–30; PUT al abrir chat actualiza columna leído en BD | ✓ CUMPLIDO |
| RQ-12 | Notificaciones push nativas | HU13; módulo implementado y operativo en app móvil | ✓ CUMPLIDO |
| RQ-13 | Sistema de calificaciones con estrellas y comentarios (HU16) | HU16; calificación mutua entre cliente y trabajador implementada | ✓ CUMPLIDO |

6. OBSERVACIÓN DE ENTORNO DOCUMENTADA

OBS-01 — Latencia por cold-start en Render (plan gratuito)

Las pruebas JMeter registraron tiempos de respuesta iniciales elevados (hasta 27 s) atribuibles al cold-start del servidor Render en plan gratuito. Una vez activo el servidor los tiempos se estabilizan. No constituye un defecto del sistema; se recomienda migrar a un plan pago en producción real.

INFO-01 — Protección JWT activa desde Sprint 1

El filtro JWT (SecurityConfig + JwtFilter) fue implementado y validado en Sprint 1. El caso S04 fue aprobado: las rutas protegidas devuelven HTTP 401 ante peticiones sin sesión activa.

7. ARQUITECTURA TÉCNICA DESPLEGADA EN PRODUCCIÓN

| Capa | Tecnología | Plataforma | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend Móvil | Android Studio — Jetpack Compose (Kotlin) | Dispositivo físico / Emulador Android 14 | ✓ Operativo |
| Comunicación | JSON | Cliente → Servidor | ✓ Operativo |
| Backend / API REST | Java 21 + Spring Boot | Render.com | ✓ Operativo |
| Base de datos | MySQL — esquema en 3FN | Aiven.io | ✓ Operativo |
| Control versiones | Git + GitHub Desktop | github.com/MaxHern/MA_TPY1101… | ✓ Activo |

8. DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN

Los abajo firmantes, en representación del equipo de desarrollo del proyecto VeciZervi, declaran que:

- El sistema ha sido desarrollado conforme a los requerimientos funcionales y no funcionales acordados para los Sprints 1 y 2.

- Se han ejecutado 39 escenarios de prueba (30 funcionales, 4 de rendimiento y 5 de seguridad) con una tasa de aprobación del 100% en la totalidad de los casos.

- Los 13 requerimientos de la Matriz de Cumplimiento (sección 5) han sido marcados como CUMPLIDO, sin requerimientos pendientes ni parciales.

- La arquitectura cloud (Render + Aiven) está operativa y validada bajo condiciones de carga y seguridad alineadas con el estándar OWASP.

- El producto cumple y supera los criterios de.

Mediante la firma de este documento, se valida la aceptación formal del producto completo entregado en los Sprints 1 y 2, confirmando que el sistema cumple íntegramente con todos los requerimientos acordados.

| Maximiliano Hernández Scrum Master · DBA · QA Lead Firma y fecha: 14 / 06_/ 2026 | Diego Zamora Desarrollador Backend · Líder Técnico Firma y fecha: 14 / 06_/ 2026 | Iván Morales Product Owner · Desarrollador Frontend Firma y fecha: 14 / 06 / 2026 |
| --- | --- | --- |