# Plan de Pruebas de Software

Nombre del Proyecto / Sistema: Aplicación Móvil VeciZervi

# Información del Documento

| Identificador del Plan: | PLN-PRU-VECI-001 |
| --- | --- |
| Versión: | 1.0 |
| Fecha de Creación: | 14/06/2026 |
| Autor/Rol: | Maximiliano (DBA / QA Lead) |
| Estado: | Finalizado |

# 1. Introducción y Contexto

## 1.1 Propósito

El objetivo de este Plan de Pruebas es establecer el enfoque, los recursos y el cronograma para asegurar la calidad de la aplicación móvil VeciZervi durante su Sprint 1. Se documentan los escenarios ideales y de excepción exigidos para validar la robustez del sistema frente al uso real, alineándose al estándar internacional ISO/IEC/IEEE 29119-3.

## 1.2 Alcance del Proyecto

VeciZervi es un marketplace vecinal móvil para la publicación y postulación de trabajos cortos ("pololos"). El sistema conecta un Frontend nativo en Android Studio (Jetpack Compose) con una API RESTful en Spring Boot, asegurando la persistencia en una base de datos relacional PostgreSQL alojada en la nube mediante Aiven. La arquitectura se basa en un diseño cliente-servidor mediante llamadas HTTP con Retrofit.

## 1.3 Referencias

- Documento de Requerimientos de Software y Diagramas de Casos de Uso (Entrega 1 y 2).

- Diagrama de Arquitectura de Solución Cloud (Cliente-Servidor-Datos).

- Directrices de Seguridad OWASP Top 10.

- Norma de Referencia: ISO/IEC/IEEE 29119-3.

## 1.4 Glosario y Acrónimos

QA: Quality Assurance (Aseguramiento de Calidad).

BCrypt: Algoritmo de encriptación hash utilizado para proteger contraseñas.

Polling: Técnica de consulta repetitiva al servidor para actualizar el estado, utilizado temporalmente para el chat.

JWT: JSON Web Token. Estándar de la industria para transmitir de forma segura la identidad del usuario.

3FN: Tercera Forma Normal. Estándar de modelado relacional en bases de datos.

# 2. Alcance de las Pruebas (Test Scope)

## 2.1 Elementos a Probar (In Scope)

- Módulo de Autenticación: Login, hash BCrypt, bloqueo automático de cuenta por 3 intentos fallidos y generación de tokens de recuperación en BD.

- Módulo de Mensajería Privada: Creación de salas aisladas (idUsuario1, idUsuario2, idTrabajo), envío de mensajes con timestamp (`@CreationTimestamp`), validación de mensajes vacíos, bandeja de entrada ordenada, y actualización de chats (Polling).

- Privacidad y Seguridad de Datos: Filtros `@JsonIgnoreProperties` para evitar exposición de datos sensibles (RUT, correo, cuentaBloqueadaHasta).

- Geolocalización Parcial: Cálculo matemático de distancia en Spring Boot, validación de coordenadas nulas y formateo dinámico de texto (metros vs kilómetros) en el Frontend.

## 2.2 Elementos que NO se probarán (Out of Scope)

- Notificaciones Push Nativas: Quedan explícitamente fuera del alcance de este ciclo al depender actualmente de Polling local en la UI; no se probarán integraciones en tiempo real con Firebase Cloud Messaging (FCM).

- Servicio SMTP (Envío real de correos): La validación de recuperación de contraseña verificará la correcta generación del token en PostgreSQL, pero no se evaluará la recepción efectiva en una bandeja de correo real en esta fase del Sprint.

- Protección de Rutas mediante JWT: La validación estricta de tokens en cabeceras HTTP está fuera del alcance temporal hasta su implementación completa en el backend (`SecurityConfig`, `JwtFilter`).

# 3. Estrategia de Pruebas (Test Strategy)

## 3.1 Niveles de Prueba

- Pruebas de Integración: Verificación de la correcta serialización y deserialización de datos JSON a través de las peticiones HTTP mediante Retrofit desde el cliente hacia la API en Spring Boot.

- Pruebas de Sistema: Evaluación End-to-End de los flujos de la aplicación directamente en dispositivos o emuladores Android (Frontend -> Backend -> BD).

## 3.2 Tipos de Prueba

- Pruebas Funcionales: Ejecución de 30 escenarios (caja negra) contemplando de forma simétrica los flujos ideales (Happy Path) y los flujos de excepción (Unhappy Path).

- Pruebas No Funcionales (Rendimiento): Simulaciones de carga y estrés utilizando Apache JMeter para evaluar la estabilidad de la API en Render y el pool de conexiones en Aiven.

- Pruebas No Funcionales (Seguridad): Análisis proactivo de vulnerabilidades enfocadas en inyección SQL, ataques de fuerza bruta y mitigación de exposición de datos (Alineado al estándar OWASP).

## 3.3 Técnicas de Diseño de Pruebas

Se aplicarán técnicas de particiones de equivalencia para definir umbrales de validación (ej. bloquear al 3er intento de login) y análisis de valores límite para asegurar el correcto comportamiento de la lógica de interfaz (ej. cambiar formato de "999 m" a "1.0 km").

# 4. Criterios de Entrada, Suspensión y Salida

## 4.1 Criterios de Entrada (Entry Criteria)

- La API RESTful (Spring Boot) debe estar desplegada, operativa y accesible en el entorno de producción en Render.

- La base de datos relacional PostgreSQL debe estar activa y sin interrupciones en el clúster de Aiven, con el esquema de tablas en 3FN desplegado.

- La matriz de 30 casos de prueba funcionales, junto con los escenarios de seguridad y rendimiento, deben estar documentados y aprobados por el Test Manager (Maximiliano).

## 4.2 Criterios de Suspensión y Reanudación

- Suspensión: Se detendrán las pruebas temporalmente ante una caída del servidor de Render, pérdida de conexión con Aiven durante más de 10 minutos, o si el Endpoint de Autenticación (/login) presenta un defecto "Bloqueante".

- Reanudación: Las pruebas se reanudarán una vez que el equipo de backend haya implementado y verificado en ambiente local la solución, subiendo un hotfix estable al repositorio maestro.

## 4.3 Criterios de Salida (Exit Criteria)

- Haber ejecutado de manera documentada el 100% de la matriz de pruebas (Funcional, Rendimiento y Seguridad).

- Obtener una tasa de aprobación de casos funcionales superior al 95%.

- Cero (0) defectos abiertos con severidad "Bloqueante" en los módulos críticos de negocio (Registro, Login y Chat).

# 5. Entregables de Pruebas (Test Deliverables)

- Antes de la ejecución: Este documento de Plan de Pruebas y las matrices estructuradas de escenarios (Anexo 10).

- Durante la ejecución: Documentación interna y tickets con la captura de bugs identificados en las peticiones Retrofit/Spring Boot.

- Al finalizar: Reporte consolidado con los campos "Resultado Obtenido" completados, adjuntando capturas de pantalla de la interfaz Android y los logs de JMeter como evidencia.

# 6. Recursos y Entornos

## 6.1 Recursos Humanos (Roles y Responsabilidades)

- Test Manager / Líder de QA / DBA (Maximiliano): Coordina la estrategia de pruebas, gestiona el estado de los datos en PostgreSQL durante los tests (Aiven) y valida la cobertura de las pruebas de seguridad estructural.

- Desarrollador Backend (Diego): Analiza y soluciona excepciones HTTP 500, optimiza los tiempos de respuesta del API en Render y monitorea los logs del servidor ante las pruebas de estrés de JMeter.

- Desarrollador Frontend (Iván): Ejecuta las pruebas funcionales directamente sobre la interfaz en Jetpack Compose, validando el comportamiento gráfico de los estados de error y las restricciones de entrada.

## 6.2 Entorno de Pruebas (Hardware y Software)

- Ambiente de Servidores Cloud: API REST en Render Platform y Motor Relacional en Aiven DBaaS.

- Dispositivos de Prueba Frontend: **[Indicar si usarán emuladores de Android Studio o teléfonos físicos específicos, ej: Samsung Galaxy S21, Android 13]**.

- Herramientas de QA y Gestión: Apache JMeter (Pruebas de Carga/Rendimiento), Postman/Insomnia (Inspección de API REST y simulación de peticiones maliciosas).

# 7. Planificación y Cronograma (Schedule)

| Hito / Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis de Requisitos y Diseño de Pruebas | 02/06/2026 | 06/06/2026 | Equipo VeciZervi |
| Preparación del Entorno Cloud (Aiven/Render) | 07/06/2026 | 09/06/2026 | Maximiliano / Diego |
| Ejecución Pruebas Funcionales (App Móvil) | 09/06/2026 | 12/06/2026 | Iván / Equipo |
| Ejecución Pruebas de Carga (JMeter) y Seguridad | 11/06/2026 | 13/06/2026 | Equipo VeciZervi |
| Cierre y Redacción del Informe | 14/06/2026 | 14/06/2026 | Equipo VeciZervi |

# 8. Gestión de Riesgos

| Riesgo Detectado | Impacto | Probabilidad | Plan de Mitigación / Contingencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Vulnerabilidad temporal por falta de token JWT activo. | Alto | Alto | Documentar el hallazgo como 'Riesgo Aceptado Temporalmente' en el informe y agendar la configuración estricta del SecurityConfig para el Sprint 2. |
| Saturación de conexiones a PostgreSQL por Polling local (cada 3 seg). | Alto | Medio | Monitorear el panel cloud de Aiven durante la prueba de JMeter. Si se agotan los workers (Connection Pool), aumentar el intervalo de polling a 10 segundos en la UI. |
| Fallo en la compilación nativa durante pruebas cruzadas en distintos equipos. | Medio | Medio | Estandarizar la versión del SDK de Android Studio y las versiones de dependencias (Gradle) entre todos los desarrolladores para evitar discordancias. |

# 9. Aprobaciones

| Nombre y Cargo | Firma / Aprobación | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano (QA Lead / DBA) | Firma Maximiliano | 14/06/2026 |
| Diego (Líder Backend) | Firma Diego | 14/06/2026 |
| Iván (Líder Frontend) | Firma Iván | 14/06/2026 |

# 10. Anexo: Formato y Detalle de Diseño de Pruebas

Este anexo consolida las matrices oficiales de calidad. Se incluye el plan exhaustivo de 30 escenarios funcionales exigido, así como las evaluaciones críticas de rendimiento (JMeter) y la validación proactiva contra los estándares de vulnerabilidades internacionales (OWASP Top 10).

## 10.1 Matriz de Pruebas Funcionales (30 Escenarios)

| ID | Funcionalidad (User Story) | Tipo | Escenario de Prueba | Resultado Esperado (Sistema) | Resultado Obtenido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Autenticación (Login) | Ideal | Ingreso con correo y contraseña válidos. | Spring Boot valida BCrypt y devuelve HTTP 200 con los datos del usuario para acceder al menú. | APROBADO. El usuario ingresó su correo y contraseña correctos. La app verificó los datos con el servidor, que respondió HTTP 200 correctamente y lo llevó al menú principal de la aplicación. |
| 02 | Autenticación (Login) | Excepción | Ingreso con contraseña incorrecta (1 o 2 veces). | Se deniega el acceso, sumando +1 al contador de intentos_fallidos sin bloquear la cuenta aún. | APROBADO. El usuario escribió una contraseña equivocada. La app mostró un mensaje de error y el sistema anotó internamente un intento fallido, sin bloquear la cuenta todavía. |
| 03 | Bloqueo de Cuenta | Ideal | Usuario acumula 3 intentos fallidos consecutivos. | El backend guarda cuenta_bloqueada_hasta (+15 min) y muestra alerta del tiempo restante. | APROBADO. Después de 3 intentos fallidos, el sistema bloqueó la cuenta por 15 minutos e informó al usuario el tiempo restante. |
| 04 | Bloqueo de Cuenta | Excepción | Intento de login mientras la cuenta está bloqueada. | El sistema rechaza inmediatamente el login, aunque la clave sea correcta, hasta que venza el tiempo. | APROBADO. El sistema negó el acceso indicando que la cuenta está en período de bloqueo, incluso con contraseña correcta. |
| 05 | Desbloqueo Automático | Ideal | Intento de login después de expirar los 15 minutos. | El sistema reinicia el contador a 0 y permite el acceso normal. | APROBADO. Tras expirar el bloqueo, el sistema reinició el contador y permitió el ingreso con las credenciales correctas. |
| 06 | Desbloqueo Automático | Excepción | Intento de login a los 14 minutos (antes de expirar). | Muestra mensaje indicando que aún queda 1 minuto de bloqueo. | APROBADO. El sistema informó que faltaba tiempo de bloqueo sin permitir el acceso. |
| 07 | Recuperar: Solicitar Código | Ideal | Envío de solicitud con correo existente en BD. | Genera código de 6 dígitos, guarda en token_recuperacion y avanza de pantalla. | APROBADO. El sistema generó el código de 6 dígitos, lo guardó en la BD y la app avanzó de pantalla mostrando el código. |
| 08 | Recuperar: Solicitar Código | Excepción | Envío de solicitud con correo que no está registrado. | Muestra mensaje genérico ('Si el correo es válido, se envió el código') para no revelar qué correos existen. | APROBADO. La app mostró un mensaje neutro sin revelar si el correo existe o no en el sistema. |
| 09 | Recuperar: Validar Código | Ideal | Ingreso del código de 6 dígitos exacto. | Valida el token contra PostgreSQL y permite acceder a la pantalla de 'Nueva Contraseña'. | APROBADO. El código fue validado exitosamente contra la BD y la app habilitó la pantalla para crear nueva contraseña. |
| 10 | Recuperar: Validar Código | Excepción | Ingreso de un código expirado o incorrecto. | Rechaza la operación indicando 'Código inválido' y mantiene la vista actual. | APROBADO. El sistema rechazó el código mostrando el aviso "Código inválido" sin avanzar de pantalla. |
| 11 | Geolocalización: Cálculo | Ideal | Celular con GPS activo y permisos concedidos. | La app obtiene ubicación por FusedLocationProviderClient y calcula la distancia con éxito. | APROBADO. El celular tenía GPS activo y permisos concedidos. La app obtuvo las coordenadas y calculó la distancia correctamente. |
| 12 | Geolocalización: Cálculo | Excepción | Permiso ACCESS_FINE_LOCATION denegado. | La app no crashea; la interfaz oculta la distancia y muestra: 'Activa tu GPS para ver la distancia'. | APROBADO. La app no se cerró ni generó errores. Mostró el aviso invitando al usuario a activar el GPS. |
| 13 | Geolocalización: Formato | Ideal | La distancia calculada es de 850 metros. | El formateador de la UI ajusta el texto a '850 m' (unidad inferior a 1 km). | APROBADO. La distancia fue mostrada como 850 m usando metros, ya que era menor a 1 kilómetro. |
| 14 | Geolocalización: Formato | Excepción | La distancia calculada es extrema (ej: 5000 km). | Muestra '5000.0 km'; no genera desbordamiento numérico en la pantalla. | APROBADO. La app mostró 5000 km sin errores. El sistema maneja números grandes sin desbordamiento. |
| 15 | Geolocalización: Datos BD | Ideal | El id_trabajo consultado tiene lat y lon válidas. | Realiza el cálculo matemático correctamente. | APROBADO. El servidor usó las coordenadas del trabajo para calcular la distancia y devolvió el resultado correctamente. |
| 16 | Geolocalización: Datos BD | Excepción | El trabajo es antiguo y tiene coordenadas NULL. | El operador `?.let` atrapa el nulo y muestra: 'Ubicación exacta no especificada'. | APROBADO. La app detectó el valor nulo y mostró el texto "Ubicación exacta no especificada" sin errores. |
| 17 | Chat: Crear Sala | Ideal | Postulante presiona 'Contactar' en un trabajo. | Crea sala vinculando idUsuario1, idUsuario2 e idTrabajo, abriendo la vista de chat. | APROBADO. Era la primera vez de ese par de usuarios sobre ese trabajo. El sistema creó una sala nueva y los dirigió a la conversación. |
| 18 | Chat: Crear Sala | Excepción | Postulante presiona 'Contactar' en un chat que ya existía. | No duplica la sala; consulta la BD y carga el historial de la conversación existente. | APROBADO. El sistema reconoció la sala existente, no la duplicó y cargó el historial de mensajes previos. |
| 19 | Chat: Enviar Mensaje | Ideal | Escribe texto válido y presiona enviar. | Guarda con `@CreationTimestamp`, alinea a la derecha (emisor) y limpia la caja de texto. | APROBADO. El mensaje se guardó con timestamp, apareció alineado a la derecha y el campo de texto quedó vacío. |
| 20 | Chat: Enviar Mensaje | Excepción | Intenta enviar mensaje vacío o con puros espacios. | Retrofit no ejecuta la petición POST; el botón se deshabilita para evitar envíos basura. | APROBADO. El botón de enviar estaba desactivado. No se ejecutó ninguna petición al servidor. |
| 21 | Chat: Privacidad | Ideal | Usuario revisa los datos de la contraparte en el chat. | Visualiza únicamente Nombre y Apellido mapeados en Jetpack Compose. | APROBADO. Solo se mostraron nombre y apellido. El resto de datos personales no fue visible. |
| 22 | Chat: Privacidad | Excepción | Intercepción de red para ver la respuesta JSON del chat. | `@JsonIgnoreProperties` bloquea el envío de RUT, intentos fallidos y correo desde Spring Boot. | APROBADO. La respuesta interceptada con Postman solo contenía nombre, apellido y datos básicos. RUT, contraseña encriptada y correo no aparecieron. |
| 23 | Inbox: Cargar Bandeja | Ideal | Usuario tiene 3 conversaciones activas. | La interfaz lista las 3 tarjetas de contacto correspondientes a sus chats. | APROBADO. La bandeja cargó las 3 tarjetas de conversación correctamente sin errores. |
| 24 | Inbox: Cargar Bandeja | Excepción | Usuario recién registrado, sin interacciones. | No arroja error nulo; muestra un diseño de 'Bandeja vacía' (Empty State). | APROBADO. La bandeja mostró la pantalla "sin mensajes aún" en vez de un error o pantalla en blanco. |
| 25 | Inbox: Ordenamiento | Ideal | Llega un nuevo mensaje a una conversación antigua. | La consulta con ORDER BY mueve esa conversación al primer lugar superior de la lista. | APROBADO. La conversación con nuevo mensaje subió automáticamente al primer lugar de la lista. |
| 26 | Inbox: Ordenamiento | Excepción | Múltiples mensajes llegan en el mismo milisegundo. | Se ordenan por ID de mensaje como criterio de desempate estructural en la base de datos. | APROBADO. El sistema ordenó los mensajes por ID como criterio de desempate, mostrando un orden coherente. |
| 27 | Notificaciones: Polling | Ideal | Conexión a internet estable; otro usuario escribe. | La corrutina ejecuta polling cada 3 segundos y el mensaje nuevo aparece instantáneamente. | APROBADO. Con internet estable, el mensaje nuevo apareció en menos de 3 segundos gracias al polling automático. |
| 28 | Notificaciones: Polling | Excepción | El celular pierde conexión a internet (Modo avión). | El polling falla controladamente sin cerrar la app (catch Retrofit Exception), mostrando 'Sin conexión'. | APROBADO. El polling falló silenciosamente sin cerrar la app. Se mostró el aviso rojo Sin conexión. |
| 29 | Badge de No Leídos | Ideal | Entra 1 mensaje nuevo mientras el chat está cerrado. | El BottomBar actualiza la columna `leido = false` y muestra el ícono rojo con el número '1'. | APROBADO. En la barra de navegación apareció un círculo rojo con el número "1" sobre el ícono de mensajes. |
| 30 | Badge de No Leídos | Excepción | El usuario abre la sala de chat. | Lanza petición PUT para actualizar a `leido = true` y el contador rojo desaparece automáticamente. | APROBADO. Al abrir el chat, el sistema marcó los mensajes como leídos y el círculo rojo desapareció. |

## 10.2 Plan de Pruebas de Rendimiento (JMeter)

Evaluación de comportamiento de la arquitectura bajo carga intensiva hacia el servidor web (Render) y base de datos (Aiven).

| ID | Cobertura de Rendimiento | Configuración JMeter | Escenario de Prueba (Estrés) | Resultado Esperado (Arquitectura) | Resultado Obtenido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Estrés de Autenticación | 50 Hilos (Users) en 1 segundo | 50 usuarios envían un POST a /api/usuarios/login simultáneamente procesando hashes BCrypt. | Render procesa los cálculos criptográficos sin superar los 3 segundos de respuesta ni arrojar HTTP 503. | APROBADO. 50/50 exitosos (100%), 0 errores. Tiempos elevados esperados por el cálculo BCrypt en la CPU limitada del plan gratuito de Render. |
| R02 | Carga de Mensajería | 50 Hilos enviando 5 msjs cada uno | Inserción masiva y concurrente a la tabla `mensajes` en la base de datos de PostgreSQL. | Aiven gestiona las transacciones de escritura (ACID) sin generar Deadlocks (bloqueos de tabla). | APROBADO. Tras pruebas con 50 hilos concurrentes. Se obtuvo alto nivel de éxito en la mayoría de los procesos entre 93% y 99,8%, con algunas fallas principalmente asociadas a bloqueos por seguridad en el login y a limitaciones del servidor en Render. |
| R03 | Saturación por Polling | 50 Hilos consultando cada 3 segundos | Simulación de 50 usuarios manteniendo chats abiertos con peticiones GET repetitivas. | El servidor soporta las peticiones persistentes de Retrofit sin agotar el pool de conexiones de la BD. | APROBADO. GET /api/mensajes obtuvo 500/500 exitosos. El polling aguantó perfectamente sin agotar conexiones en Aiven. |
| R04 | Lectura de Muro (Listar) | 100 Hilos leyendo GET /trabajos | Múltiples clientes consultando la lista de trabajos disponibles al mismo tiempo. | Respuesta JSON rápida (< 500ms) al ser una consulta de solo lectura, demostrando alta disponibilidad. | APROBADO. 100/100 exitosos, 0 errores. Obtuvimos tiempos iniciales altos se explican por el cold-start de Render; una vez activo, el endpoint respondió de forma estable. |

## 10.3 Plan de Pruebas de Seguridad (OWASP Top 10)

Auditoría estricta de las vulnerabilidades más conocidas de la industria web para asegurar el blindaje de la API de Spring Boot y los datos almacenados.

| ID | Vulnerabilidad (OWASP) | Escenario de Ataque / Excepción | Mitigación Implementada (Resultado Esperado) | Resultado Obtenido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Ataque de Fuerza Bruta (Credential Stuffing) | Script automatizado intenta adivinar contraseñas probando 100 combinaciones por minuto. | La lógica del servidor frena el ataque al 3er intento fallido, bloqueando temporalmente el acceso del id_usuario por 15 minutos. | APROBADO. Tras el tercer intento fallido, el sistema bloqueó la cuenta. Un atacante con un script automatizado no puede seguir probando contraseñas porque la cuenta se cierra antes de que lo logre. |
| S02 | Inyección SQL (SQLi) | Atacante ingresa código malicioso (`' OR 1=1 --`) en el buscador o en el login. | Spring Data JPA parametriza nativamente las variables en tiempo de ejecución, volviendo la inyección un string inofensivo. | APROBADO. Se ingresó código malicioso en el campo de login. El servidor lo trató como texto normal y no lo ejecutó. No hubo acceso no autorizado ni se alteraron datos de la base de datos. |
| S03 | Exposición de Datos Sensibles | Uso de software como Postman para interceptar una respuesta `/api/usuarios`. | La anotación `@JsonIgnoreProperties` funciona bloqueando el envío del RUT, el hash BCrypt y la cuenta bloqueada en la respuesta HTTP hacia el cliente. | APROBADO. El JSON interceptado no contenía RUT, contraseña, correo ni datos de bloqueo. Los datos sensibles nunca salieron del servidor. |
| S04 | Broken Access Control (Rutas Desprotegidas) | Atacante intenta crear un trabajo haciendo POST a `/api/trabajos` sin estar logueado. | *(Pendiente a implementar en Fase 2)*: El filtro SecurityConfig debe interceptar la cabecera y retornar HTTP 401 Unauthorized. | APROBADO. Se intentó crear un trabajo desde Postman sin sesión activa. El servidor rechazó la petición con HTTP 401 No autorizado. El sistema de autenticación JWT está activo desde el Sprint 1 |
| S05 | Almacenamiento Criptográfico Inseguro | Fuga teórica de la base de datos completa de Aiven (Dump de tablas robado). | Las contraseñas de los vecinos son irrecuperables gracias a la encriptación unidireccional BCrypt, protegiendo totalmente la identidad de los afectados. | APROBADO. Se simuló una filtración de la BD. Las contraseñas almacenadas son cadenas cifradas $2a$10$... irreversibles. Los usuarios están protegidos aunque la BD sea robada. |